## Slide 1
SE2017-G9 课堂答辩
“AT ONCE”项目简介
项目策划及可行性分析报告
答辩人：胡鸿浩

## Slide 2
目录
『CONTENT』
▷ 第一部分
▷ 第二部分
▷ 第三部分
小组介绍
可行性分析
总结
▷ 第四部分
项目简介
▷ 第四部分
项目计划

## Slide 3
第一部分
『小组简介』

## Slide 4
小组介绍
1
组长：何圳青
组员：赵伟
组员：胡鸿浩
程序编写，项目编写代码，项目管理人，软件测试。
编写代码，撰写报告。
编写代码，ppt制作。

## Slide 5
第二部分
『项目简介』

## Slide 6
项目简介
2
项目背景
项目概况
功能介绍
Logo与图标
随着人们生活水平的提高，人们不再一味追求物质生活，在精神生活方面也开始重视起来，人们愿意走出家门去参加各种社交活动并且结交志同道合的朋友，却由于各种原因受到阻碍。

## Slide 7
项目简介
2
项目背景
项目概况
功能介绍
Logo与图标
随着人们生活水平的提高，人们不再一味追求物质生活，在精神生活方面也开始重视起来，人们愿意走出家门去参加各种社交活动并且结交志同道合的朋友，却由于各种原因受到阻碍。

## Slide 8
项目简介
2
项目概况
项目概况
功能介绍
Logo与图标
一键约玩实时匹配系统是一款集在线交友，好友匹配，娱乐活动匹配功能于一体的交友软件。我们软件的主要功能就是用户可以根据自己的需要，发布一些活动的公告，然其他的用户都能看到该公告，并且通过报名的方式参加到自己想要的活动中去。

## Slide 9
项目简介
2
项目概况
项目概况
功能介绍
Logo与图标
娱乐活动匹配功能是该软件最主要的功能，用户可以在该功能下提交你想要进行的活动，并可以设置人数时间地点等各种条件，随后系统会把该信息发布。其余用户可根据公告报名该活动，直到符合人数的要求。系统会把参与活动的人员进行实时讨论组匹配。

## Slide 10
项目简介
2
Logo与图标

## Slide 11
第三部分
『可行性分析』

## Slide 12
可行性分析
3
▷经济可行性
该项目主要的支出是我们的时间成本，在货币支出上面只有team building的支出，所以我们的金钱成本是50元/月，这点成本对我们来说是完全可以接受的。人力费用：三人小组，工时25元，每人每周工作10小时，16周，共12000元。
▷操作可行性
以安卓手机应用app的方式推出，尽量简化菜单操作，并辅以操作说明，易于操作。
▷社会效益可行性
我们开发这个项目的目的就是为了满足人们日常对娱乐活动的需求，丰富人们的精神生活。

## Slide 13
可行性分析
3
非青年
青年
主要用户
次要用户

## Slide 14
可行性分析
3
目标
该软件的设计目标应尽量达到人力费用和设备费用的节省，提高软件处理数据的速度，增强数据安全性，实现保证软件质量的前提下使投入资金最小化。
目标
要求
运行环境

## Slide 15
可行性分析
3
要求
1、使用SQL Server数据库系统的数据
管理来存放用户信息。
2、数据的输入输出处理由数据库支持。
3、做好数据安全性保证工作，以防个人
信息泄漏。
目标
要求
运行环境

## Slide 16
可行性分析
3
运行环境
开发环境：Windows 操作系统。
运行环境：android操作平台。
开发工具：Android Studio、SQL Sever 。
目标
要求
运行环境

## Slide 17
第四部分
『项目计划』

## Slide 18
项目计划
4
项目计划甘特图

## Slide 19
项目计划
4
培训计划
开发人员在本学期内学习一些关于软件开发的基础知识，也学习SQL的使用方法，因此要求小组成员在学习课程的同时自行培训。
为了使用户方便上手我们的产品，需要对用户进行培训，熟悉系统界面以及基本操作。
管理员：阅读我们小组项目的可行性分析报告以及项目计划，对我们的项目有一定的了解，在我们的介绍下使用我们的软件。
开发人员：在开发软件的过程中了解自己的软件如何操作。
用户：用户操作简单，无需培训。

## Slide 20
项目计划
4
测试计划
在开发软件的过程中，每做完一个模块就对其进行测试，确保每个模块都能正常运行。在小组完成全部的开发工作后，对整个系统进行运行测试，达到预期效果即可，若无法实现某一功能，需要找出问题原因并将其改正，使系统趋步完善成熟。

## Slide 21
项目计划
4
验收计划
由项目负责人杨怅老师负责验收，若负责人认为该项目已达到他的预期，即完成结束。反之指出不足之处，我们再进行修改，以满足负责人的要求。

## Slide 22
项目计划
4
质量保证计划
通过严格和规范的过程管理、文档化的流程开发，提高生产效率，为客户提供稳定、易 用和符合要求的产品系列。
为客户提供稳定、易用和符合要求的产品系列。

## Slide 23
项目计划
4
管理实现计划
范围变更通常牵涉到人员、费用、进度、风险和质量等多个方面，所有的变更都要求对这些方面的考虑和权衡，对于引起这些方面明显的变动，需要更改这些方面的设计，并且进行相关的记录。
其他成员可以对范围提出变更意见，但必须填写统一的《问题报告单》形成正式的变更请求。
并鼓励每一个项目成员提出新方法、新工具以提高项目的开发进度，但严格控 制在未经讨论的擅自变更。对于客户提出的变更，视变更影响的大小，首先须经小组成员正式或者非正式的讨论，再实施。
范围基线的变更要严格控制，除非在不能挽救的情况下，范围基线不允许变更；
范围基线变更必须经过正式的会议。
程序的变更、代码的更新所形成的软件的新的调试版本，以版本管理程序和源代码管理程序进行标识和记录，组长要确保当前使用的版本反应了最新的变更（附件中规定了版 本和源代码记录的模版）。
变更的内容、质量要求须同时遵循质量计划、质量标准的相关事项；
用户手册、培训计划要求业务或对应功能相关的人员进行书写，并且按照进度计划中所 规定的最后日期进行审核，所有的修订意见同时让大家清楚
在需求描述阶段，实施方把用户所要求进行开发和设计的内容清楚的理解并描述为文档， 最终的正式范围说明需要经过所有成员在内的正式评审，并作为后续工作的依据。
由客户验收合格，能够应用，结束。

## Slide 24
第五部分
『结论』

## Slide 25
结论
5
结论
综上所述，通过对现有的系统分析、经济可行性分析、操作可行性分析、技术可行性等分析，得出结论：一键约玩系统这个项目是可行的。

## Slide 26
结论
5
参考资料
▷《软件工程导论（第6版）》
清华大学出版社
▷《JAVA面对对象程序设计》
高等教育出版社
▷《数据结构》
人民邮电出版社

## Slide 27
SE2017-G9 课堂答辩
谢谢
答辩人：胡鸿浩